淮上路、前进路道路工程监理投标须知

提示：1.本招标文件所述工程总投资（监理收费计费额）可能与工程合同价有较大差别，投标人应结合工程实际并综合考虑各种风险因素，谨慎报价。

2.评标过程中，评标委员会如有需要投标人澄清、说明的，投标人须在开标区指定的询标室完成澄清说明工作。

3.本项目委托代理人（投标被授权人）必须为拟任总监理工程师，否则投标无效。

一、工程概况

项目内容：淮上路、前进路道路工程监理

项目范围、项目规模：淮上路、前进路道路工程全部图纸及清单范围内道路、排水、桥梁、交通、绿化、照明等全过程监理（包括施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作）。

工程预算：施工2807万元，监理费率2.08%。

工程工期：200日历天。

二、服务内容及工作要求：

1、审查承建商各项施工准备工作，下达开工通知书；

2、督促承建商施工管理制度和质保体系的建立、健全与实施；

3、审查承建商提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促其实施；

4、协助组织设计交底，图纸会审，审查设计变更；

5、审核和确认承建商提出的分包工程项目及选择分包的单位；

6、编制投资控制计划，复核已完工程量，签署工程付款凭证；

7、审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，必要时进行测试和监控；

8、监督承建商严格按技术和设计文件施工，控制工程质量，重要工程部位督促承建商实施预控措施；

9、控制工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证参与工程质量事故的分析及处理；

10、分阶段进行进度控制，及时提出调整意见；

11、协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调委托人与承建商之间的争议；

12、督促检查安全生产，文明施工；

13、督促承建商整理合同文件及施工技术档案资料；

14、组织对工程初验并参与工程竣工验收，对施工质量提出评估意见；.

15、根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）、《城市建设档案管理规定》（建设部令第 90 号修正发布）和《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50628-2001）要求： 1）监理单位应派专人管理工程监理资料，与工程进度同步整理，确保资料真实完整。监理单位还应监督施工单位的工程资料同步真实，在支付进度款前，需甲方代表及监理共同确认施工单位工程资料已同步完成后方可支付。

2）工程竣工前，监理单位应将全部工程资料按规范要求整理完善后报甲方验收，甲方验收合格后再报请城建档案馆验收，城建档案管馆验收合格并出具认可文件后，甲方方予组织工程竣工验收。

三、投标人资格要求：

3.1 企业要求

资质：市政公用工程监理乙级及以上资质；

业绩： 2018年1月1日以后完成的一个工程投资额不低于1400万元的市政公用工程（须含道路、排水工程内容）监理项目业绩，开标时须同时提供①合同或中标通知书②与其对应的建设单位盖章的监理业务手册或完工验收鉴定书或项目评定书。合同签订、中标时间须在2018年1月1日以后。

3.2总监要求

1、资质：市政公用工程专业注册监理工程师（国家级）资格。

2、业绩：2018年1月1日以后中标完成的一个单项合同工程投资不低于1400万元的市政公用工程监理业绩（须包含道路和排水内容）。开标时须同时提供①合同或中标通知书②与其对应的建设单位盖章的监理业务手册或完工验收鉴定书或项目评定书。合同签订、中标时间须在2018年1月1日以后。

③本项目不接受联合体投标（本项目监理服务内容中包含交通工程，中标单位如无信息系统工程监理乙级及以上资质，报经业主同意后可选择分包给具有相应资质的监理单位实施）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标均无效。

- ②本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关投标均无效。

3.3对投标人员的配备要求

总监理工程师及其他项目管理人员投标截止前在投标单位任职及缴纳社保时间不少于6个月。

| 岗位 | 人员配额 | 专业 | 执业资格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1 | 市政公用工程 | 国家级注册监理工程师 |
| 专业监理工程师 | 1 | 市政公用工程 | 注册监理工程师省级及以上；或具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称并经监理业务培训 |
| 专业监理工程师 | 1 | 机电工程 | 注册监理工程师省级及以上；或具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称并经监理业务培训 |
| 安全监理 | 1 | / | 专职安全监理 |
| 监理员 | 2 | / |  |
| 合计 | 6 |  |  |
| 人员配备要求： 1、表中所列监理人员配额为最低限度；且在本工程服务期内，不能在其他工程项目上重复任职。 2、各类助理人员配额由监理单位根据招标文件要求及项目实际情况提供。 3、造价岗位如配备一级注册造价工程师，无须具备监理员或以上执业资格。 4、安全岗位如配备国家级注册安全工程师，无须具备监理员或以上执业资格。 5、开标时投标人须按照上表中的专业要求提供能体现人员专业的相关证书。 6、上述配备人员不得交叉任职, 不得外聘返聘。 7、本项目不设置总监代表。 8、中标后因中标人的原因，变更总监理工程师，中标人须向招标人交纳 10 万元/次违约金，变更其他人员交纳 2 万元/人•次违约金。 9、承担本工程施工监理的监理机构须进驻现场，总监理工程师必须根据建设行政主管部门要求到招标人指定地点进行打卡，不得采取任何措施逃避打卡，如发现缺打卡或替打卡一次扣罚 2000 元人民币同时接受建设主管部门处罚。所有监理人员（含总监）出勤率为100%，否则招标人有权进行处罚，直至清退出场，终止合同。 |  |  |  |

四、施工监理期

自监理合同签订之日起至竣工验收备案移交止，本招标文件所述计划施工工期仅供投标人参考。

五、履约保证金：履约保证金形式：银行转账（基本户）或见索即付银行保函（基本户）；

履约保证金金额：工程中标价×2%。

合同签订前办理完成，提交至招标人，否则，取消中标资格。

退还时间和方式： 工程竣工验收合格后60日内全部退还。

六、本次拟招标监理项目投资额：

1、项目建安费约2800万元（淮上路1157万元、前进路1650万元）。

2、投标报价：采用费率报价，投标控制费率2.08%。最终合同价=经业主审定的竣工结算价*中标费率

3、需要说明事项：本次招标内容包括工程监理，项目所需监理费用全部包含在本次投标报价内。

七、投标被授权人（总公司可以授权委托分公司人员投标），项目组成员必须为投标单位总公司正式员工，被授权人及项目组成员须提供，投标截止前在投标单位任职及缴纳社保连续不少于6个月的社保证明，开标时不能提供社保证明的视为废标。

1、投标人参加开标时：持企业法人授权书原件、被授权人身份证原件、被授权人连续不少于6个月的社保证明，以上全部需加盖公章（法人代表参加投标的，只提供身份证原件即可）。

2、投标人开标时出示以下原件：以备现场评审核验。

①企业营业执照原件

②企业门槛业绩证明文件（详见第三条 投标人资格要求）

③拟任本项目项目总监的市政公用工程专业注册监理工程师（国家级）证书及执业资格证书原件

④项目总监门槛业绩证明文件（详见第三条 投标人资格要求）

⑤人员班组配备表（加盖单位公章）以及配备人员注册证书及执业资格证书原件。（详见第三条投标人资格要求）

⑥人员班组近六个月社保证明（含项目总监，加盖单位公章）。”

3、投标文件的提交

投标人应按招标时间中规定的时间地点，于截止时间前提交投标文件。

4、迟到的投标文件

招标人在本项目公告规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

5、投标文件的装订、密封和标记

密封袋“封口处”应密封，并应加盖投标人公章。在密封袋上均应写明：招标人名称：

项目名称：

投标人名称：

年  月  日  时  分开标，此时间以前不得开封。

6、投标文件主要内容

①投标授权书；

②单位资质证书复印件；

③营业执照复印件；

④税务登记证复印件；

⑤法定代表人身份证复印件；

⑥投标函；

⑦投标报价表；

⑧项目总监，附市政公用工程专业注册监理工程师（国家级）证书及执业资格证书原件和投标截止前在投标单位连续6个月的社保证明。

⑨项目配备人员表，人员班组须为投标人总公司正式员工。附专业注册证书及执业资格证书原件和投标截止前在投标单位连续6个月的社保证明。以上所有资料均加盖单位公章一并胶装成册后，封装在投标文件中。资料不完整或封装不符合要求的投标文件按废标处理。

特别提醒：1、投标文件中装订的有关复印材料必须是完整的复印件，且能够准确体现原件的全部内容；2、无论何种原因，投标须知要求投标人投标时携带的原件或投标人自行携带的原件，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，如果在投标文件中未提供相应复印件或影印件的，视同投标人未提供；3、投标文件应编制目录和连续页码，投标文件除特殊规格资料外，均应按A4规格制作；4、投标人的报价应含所投项目服务内容及交付后约定期限内免费后续服务等工作所发生的一切应有费用；5、投标资料独立封装，投标标书一式二份（正本、副本各一份），封装在一个袋子里，投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件“正本”与“副本”字样须使用不能擦去的黑色墨迹打印或书写，若有修改应在修改处加盖投标人法人章。

投标人出现以下情形之一的，属于非正常投标行为，我单位将拒绝接收投标文件：

①未按照招标文件规定封装、密封投标文件的；

②投标人或被授权人超过投标须知规定时限到达开标现场的；

③开标现场不能按照投标须知规定提交手持相关资质、资格等证明文件的；

④投标人存在弄虚作假的；

⑤投标人未按招标人规定的地点及时间提交投标文件的。

⑥投标人存在其他未按招标文件规定提交投标文件情形的。

八、废标。在招标过程中，出现下列情形之一的，按废标处理：

1、投标文件未盖投标人公章及法定代表人（企业负责人）盖章或签字的；

2、投标文件内容不全，关键内容字迹模糊、难以辨认或未按规定格式填写的；

3、在投标须知中要求提供的原件未提供齐全的；

4、投标时弄虚作假或扰乱会场秩序经劝阻仍无理取闹的；

5、相互抄取投标文件，投标文件内容中出现多处明显雷同、有互相串标哄抬标价嫌疑的；

6、投标人对同一招标项目递交两份或多份内容不同的投标文件，或对同一招标项目有两个或多个投标报价，且未声明哪一份有效的；

7、不同投标人委托在同一单位缴纳社会保险的人员编制投标文件、办理投标事宜的；

8、不同投标人的投标文件中（投标人针对投标项目特点自行编制部分）出现整章节、整段落或错误异常一致的；

9、不同投标人的投标报价异常一致的；

10、投标报价高于或等于本项目投标控制价上限的；

11、法律、法规规定的其他情形。

九、流标。

若本次投标单位少于三家，本次流标。

十、开标时间订于2023年2月10日下午15:00分，在蚌埠市重点工程管理中心八楼701会议室举行（蚌埠市南湖路1008号国土资源大厦7楼）。

十一、开标时，请投标单位携法人证书或法人授权委托书及身份证原件供评委查验（投标文件装订一份法人授权委托书及本人身份证复印件）。

十二、投标报价平均值的确定：

1、如投标单位在3家以上，不超过5家的，所有投标报价均参与算术平均值的计算；

2、如投标单位在5家以上，不超过10家（含10家）的，在计算算术平均值时，去掉1个报价最高值和1个报价最低值；

3、如投标单位在10家以上（不含10家）的，在计算算术平均值时，去掉2个报价最高值和2个报价最低值。

中标：报价均值负偏差绝对值最小法即在计算出同一个包报价的算术平均值后（保留小数点后两位），对算术平均值以下（或等于）的报价由高到低名次排序，最前者为中标单位。

若最前者有两家或两家以上投标单位，进行抓阄确定中标人。

十三、咨询酬金支付：

本次招标项目咨询酬金支付，工程开工后，每季度按审核确认工程量价款*监理中标费率*80%支付监理费，尾款待工程竣工验收合格、施工结算、资料归档、审计结束、工程移交后一次性付清。（本工程监理服务费=工程结算审定价格×监理费率）。中标单位不得以款项支付情况为由，减少或拖延人员投入及现场履职、延长工作周期、增加相关费用等。

十四、投标人应严格遵守蚌埠市重点工程建设管理中心《关于进一步加强重点工程项目履约管理的通知（试行）》蚌重【2022】32号文件相关规定。

十五、如发现投标单位存在串标、提供虚假材料等不利行为的，按照市重点中心《蚌埠市重点工程建设管理中心对不良行为的记录处理办法（试行）》处理。

联系人：刘冰     电话：2076233

2023年2月2日

附件1

投 标 函

致：

1、根据你方                 的投标须知，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经考察项目现场和研究上述的投标须知、合同条款、服务标准及其他有关文件后，我方愿按上述文件的条件要求，承担上述工程的全部图纸及清单范围内道路、排水、桥梁、交通、绿化、照明等全过程监理（包括施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作）。

2、我方已详细审核并认同全部投标须知，及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按投标须知及合同规定完成工程监理任务。

4、我方同意所提交的投标文件在投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                          （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                    （签字、盖章）

邮政编码：              电话：

日期：      年     月     日

- 附件2

- 投 标 授 权 书

本授权书声明：           （投标单位）授权本单位       （投标人代表姓名、职务）代表本单位参加蚌埠城建投资发展有限公司项目，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

被授权人：             身份证号：

| 法定代表人身份证复印件 （正面） | 法定代表人身份证复印件 （背面） |
| --- | --- |
| 被授权人身份证复印件 （正面） | 被授权人身份证复印件 （背面） |

投标人公章：

法定代表人：                 （签字、盖章）

被授权人：                   （签字、盖章）

日     期：      年   月   日

注：本项目只允许有唯一的投标人授权代表。

| 附件3 投 标 报 价 一 览 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 淮上路、前进路工程监理 |
| 投标单位名称 |  |  |
| 序号 | 内 容 | 填 写 内 容 |
| 1 | 报价费率 | （精确到小数点后两位） |
| 2 | 工 期 | 是否响应： |
| 3 | 法定代表人签字确认： （加盖单位公章） |  |